Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Куйбышевского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2024-2026 годы» за 2024 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Куйбышевского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Куйбышевского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 23.05.2024г.  № 62.

Цель Программы:

- модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры куйбышевского сельсовета; - повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения на территории Куйбышевского сельсовета; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Куйбышевского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения.

Задачи:

1. Выполнение мероприятий, направленных на улучшение качества благоустройства территории Куйбышевского сельсовета.

2. Выполнение мероприятий по организации уличного освещения на территории Куйбышевского сельсовета.

3. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры.

4. Обеспечение более комфортных условий проживания сельского поселения, безопасности дорожного движения.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2024 г.

Сведения о результатах реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Куйбышевского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области за 2024 год

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства и создание благоприятных условий для проживания населения Куйбышевского сельсовета.

2. Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения в населенных пунктах Куйбышевского сельсовета.

3. Разработка проектно-сметной документации.

4. Реконструкция устройство дорожного покрытия на улицах населенных пунктов, в том числе сезонное обслуживание дорог поселений.

5. Мероприятия по организации дорожного движения

По состоянию на 31 декабря 2024 года доля фактически освещенных улиц сельского поселения в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 92%.

Анализ реализации Программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты не в полном объеме.  Программа   комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Куйбышевского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области признана со средним уровнем эффективности.